2026-07-23

# 青光眼智能泳镜 — 完整项目方案 v0.1

定位：为青光眼及高眼压人群设计一款能在游泳场景中主动平衡眼压的智能泳镜。 营期：2026年7月23日-26日（4天） 关联：

- 原始讨论 → [[2026-07-23 科创营-AI医疗创业方向讨论 逐字稿|组内脑暴逐字稿]]

- 公开组队 → [[2026-07-23 科创营-LightningSpeech组队分享 逐字稿|Lightning Speech]]

- 硬件趋势 → [[嘉宾分享-AI医疗硬件趋势-2026-07-23|李总分享]]

- 投资视角 → [[嘉宾分享-AI医疗投资趋势-2026-07-23|姚总分享]]

- 营地方法论 → [[创新创业方法论-营地提取-2026-07-23|方法论提取]]

- 个人画像 → [[孙超|孙超]]

- 产业图谱 → [[产业图谱入口|激光雷达产业图谱]]

## 一、项目概述

### 一句话

一款能让青光眼患者安全游泳的智能泳镜——通过物理结构改良+半导体制冷主动降低眼压。

### 要解决的问题

青光眼/高眼压人群游泳时，传统竞速泳镜的硅胶负压设计导致眼压升高约 9 mmHg，加上水下憋气带来的额外升高，可能加速青光眼进展——这是一个未被满足的细分需求。

### 为什么这个方向值得做

| 判断维度 | 证据 |
| --- | --- |
| 真需求吗？ | 🟢 提出者本人是目标用户（医生说不能眼压太高）。小红书上大量青光眼患者问"能不能游泳"，回答永远是"选大框的" |
| 够痛吗？ | 🟢 青光眼=不可逆致盲。眼压失控=加速失明。用户有治疗焦虑（"可能瞎"） |
| 有竞品吗？ | 🟢 几乎为零。淘宝/小红书无专项产品，全是"佩戴技巧"类建议 |
| 市场存在吗？ | 🟢 中国青光眼患者约2000万+高眼压人群。加上海外市场（欧美青光眼患病率更高） |
| 技术可行吗？ | 🟡 结构改良可做（气垫/大框）。半导体制冷需要验证——水下已有水冷环境，可能需要结合其他方案 |

## 二、团队

| 姓名 | 学校 | 专业 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王慧琳（提出者） | 武汉大学大三 | 临床医学（多科室轮转） | 临床需求定义、用户调研、目标用户本人 |
| 孙超（超哥） | 广东工业大学（已毕业） | 光学/传感器/激光雷达 | 硬件方案调研、传感器选型、技术可行性 |
| 张功博 | 中南大学湘雅医学院 | 临床医学 | 脑暴主持、医疗资源对接、商业模式 |
| 秦超 | 河南中医药大学大三 | 连续创业+量化金融 | 商业模式、融资判断 |
| 张书 | 华中科技大学 | 船舶与海洋/机械大类 | 结构设计、人机工学、3D建模 |
| 林业 | 华中科技大学大二 | 生物科学/生物力学 | 生物学验证、文献调研 |
| 刘思昂 | 清华大学研二 | 知识付费/自媒体/IP | 市场验证、用户调研、品牌叙事 |

### 团队优势

- 临床×2（王慧琳+张功博）——需求不是拍脑袋，来自真实的医学判断

- 硬件×1（孙超）——全队唯一懂传感器的人，从物理参数到BOM成本

- 机械×1（张书）——结构设计和水密性

- 商业×1（秦超+刘思昂）——创业经验+自媒体验证

- 生物×1（林业）——文献验证+生物学机制支撑

### 外部资源（已触及）

- 深大青光眼实验室：吴金等研零学生就在营地，实验室专门研究青光眼，可随时请教

- 营地导师：倪老师（提供"硬件可检测指标与临床金标准重合"方法论）；卓老师（四问验证法）

## 三、用户与场景

### 核心用户画像

姓名（假设）：小林
年龄：28岁
职业：互联网产品经理
病情：开角型青光眼早期，眼压控制在21-25 mmHg
场景：每周游泳2次，每次40分钟
痛点：医生说"可以游泳但要小心眼压"。但现有泳镜要么漏气（无法游泳），要么太紧（眼压飙升）
当前解决方案：选大框泳镜 + 不要勒太紧 + 游完立刻滴降眼压药
未满足的需求：能在游泳时自动感知和干预眼压的产品

### 用户旅程（User Journey）

出发前         换上泳镜           游泳中             游完
  |               |                 |                  |
  滴降眼压药     负压形成           眼压升高            摘泳镜
  担心           不适感            不敢游太久          眼睛胀
                                  每10分钟松一下泳镜   下次还游吗？

目前的每一步都是妥协。没有产品在帮助她。

### 场景扩展

| 场景 | 用户 | 需求强度 |
| --- | --- | --- |
| 青光眼患者游泳 | 已确诊患者 | 🟢🟢🟢 |
| 高眼压人群游泳 | 体检发现眼压偏高 | 🟢🟢 |
| 青光眼术后康复游泳 | 术后患者 | 🟢🟢🟢 |
| 普通游泳者护眼 | 所有人 | 🟡（痒点，不是痛点——张书判断"不够痛"） |

产品定位先不做泛人群的护眼泳镜——"换我我就不买"（张书）。必须锚定青光眼这个刚需人群。

## 四、临床与技术分析

### 青光眼与眼压的关系

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 正常眼压范围 | 10-21 mmHg | 临床金标准 |
| 青光眼危险阈值 | >25 mmHg | 临床共识 |
| 竞速泳镜戴后眼压升高 | 约9 mmHg | 文献/临床观察 |
| 水下憋气眼压增幅 | 额外升高（具体数值待查） | 王慧琳提出，需验证 |

关键计算：一个基础眼压20 mmHg的青光眼患者 → 戴泳镜后 29 mmHg → 远超安全阈值。

### 眼压升高的机制（讨论中浮现）

- 机械压迫（主要原因）：泳镜硅胶圈负压吸附眶周 → 压迫眼球 → 眼压升高

- 水下憋气（次要原因）：Valsalva效应 → 静脉压升高 → 房水排出受阻

- 温度因素（待验证）：林业提出——封闭空间内的局部温度可能「不是主要因素」。王慧琳补充——降低眼周温度 → 减少房水生成 → 间接降压（但水下已有水冷环境，实际降温空间可能不够）

### 现有眼压监测方案

| 方案 | 成熟度 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 隐形眼镜压力传感器 | 国外已有 | 戴隐形+游泳=伤眼睛 |
| 光学角膜反射式 | 有原理 | 需要硬件集成到泳镜 |
| 医院喷气式眼压计 | 成熟 | 不是穿戴设备 |

### 现有眼压干预方案

| 方案 | 可行吗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 气垫式镜圈（替代硅胶负压） | 🟢 最可行 | 加大眼眶覆盖面积→分散压力→减少眼球压迫 |
| 半导体制冷 | 🟡 需要验证 | TEC降温→减少房水生成→降压。但水下已有水冷→降温空间不够（林业质疑）。可能需要先验证"封闭空间内的温度是否真的升高" |
| 水下气泵（主动气压平衡） | 🟡 技术较复杂 | 当检测到境内气压升高→自动与外界交换。静音是关键 |
| 微电流释药 | 🔴 药物监管 | 营地老师建议"最好不要做药物" |
| 自动释药 | 🔴 药物+迭代 | 张书建议"给药是后面迭代的功能，刚开始不要冲着这个去" |

## 五、产品定义 v0.1

### MVP（当前营期目标——Day 2-4）

v1: 物理结构改良
  - 气垫式镜圈 → 替代硅胶负压吸附
  - 加大眼眶覆盖面积 → 分散压力
  - 不依赖电子元件 → 零门槛

### 迭代路线（从讨论中提取）

v2: + 半导体制冷（TEC）→ 主动降压
v3: + 眼压监测（光学角膜反射式）→ 闭环反馈
v4: + 自动气泵平衡 → 智能干预

原则：每个版本必须是可独立交付的完整产品，不是PPT概念。（来自张书的MVP分层层逻辑）

### 竞品分析（初步）

| 竞品 | 类型 | 与本品的区别 |
| --- | --- | --- |
| 智能泳镜（AR显示） | 心率/配速/距离 | 不解决眼压问题 |
| 大框泳镜 | 物理减压 | 没有主动平衡机制，只是被动减少压迫 |
| 降眼压药物 | 药物干预 | 不能预防游泳时的瞬时升高 |
| 本品 | 专项眼压干预 | 唯一针对"青光眼+游泳"场景的产品 |

### 产品名字（初步）

"青蛙眼"（王慧琳提议，琅琊口）——青光眼+游泳=青蛙眼。有记忆点。

## 六、商业模式

### 对标参考（来自姚总的分享）

"先做消费级，不拿证。在宣传口径上不要说自己是治疗型的。海外基本都这么做。"

- 不走医疗器械认证路径（至少MVP阶段不走）

- 定位：消费级健康硬件（类似Oura指环，估值110亿美金，没拿证）

- 宣称口径：帮助青光眼人群更舒适地游泳，而非"治疗青光眼"

### 可能的商业化路径

| 路径 | 逻辑 |
| --- | --- |
| toC电商 | 小红书/淘宝——目标用户已经在上面搜"青光眼泳镜"了 |
| 眼科医生推荐 | 跟青光眼专科门诊合作——医生给患者建议"游泳时可以试试这个" |
| 商保合作 | 青光眼=长期慢病，商保有动力做健康管理增值服务 |
| 海外市场 | 欧美青光眼患病率更高+游泳文化更普及+支付能力更强 |

### 支付方思考（姚总框架）

"产品再好，没人买单=白做。商保是toC之外最快起量的路径。"

青光眼人群有明确的健康焦虑（怕瞎），付费意愿强。参考李总框架："花钱买焦虑，而且必须是有用的"。

## 七、市场验证计划（营期Day 2-4）

### 今天（Day 1）已完成

- 王慧琳在小红书/淘宝搜过——无同类产品

- 孙超用DeepSeek搜索青光眼泳镜——无竞品，只有"选大框"建议

- 发现深大青光眼实验室有研零学生就在营地——可随时请教

### 明天（Day 2）

- 🔴 明天上午听医生需求分享——重点关注眼科/青光眼相关科室医生的反馈

- 🔴 找到深大青光眼实验室的吴金等同学，问：你们实验室研究的是哪个方向？有没有关于"眼压+外部压力"的数据？

- 🔴 王慧琳用自己的医学背景查文献——竞速泳镜对眼压影响的具体数据

- 🟡 张书做结构方案草稿——气垫式镜圈的大致形态和水密性考量

- 🟡 孙超调研硬件方案——TEC半导体制冷模块尺寸/功率/成本；眼压传感器的现有方案对比

### 后天（Day 3）

- 🔴 用户验证——找营地里的青光眼/高眼压同学（深大实验室有），做5分钟概念测试

- 🔴 竞品深挖——海外有没有（Kickstarter/Indiegogo/Amazon）

- 🟡 商业模式一页纸

- 🟡 如果v1方向被验证——孙超出硬件BOM粗略估算

### Day 4（路演）

- 🔴 Pitch Deck——痛点→方案→技术→市场→团队→下一步

- 🔴 如果有条件——3D打印镜圈原型（张书）

## 八、风险评估

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 水下已有水冷→降温空间不够（林业质疑） | 🔴 高 | 明天优先查文献验证"封闭空间温度是否真的升高？程度如何？" |
| 封闭空间 vs 温度 —— 哪个是主因？ | 🔴 高 | 眼压升高9mmHg主要由机械压迫导致（不是温度），所以半导体制冷只解决次要矛盾。MVP应该优先解决机械压迫问题（v1气垫） |
| 青光眼人群数量虽大但分散 | 🟡 中 | 通过小红书+眼科医生渠道精准触达 |
| 市场太小众？ | 🟡 中 | 验证：青光眼人群游泳频率？多少人因为眼压不敢游泳？ |
| 营地只有4天，做不出完整原型 | 🟡 中 | v1聚焦物理结构改良，不需要电子元件。张书可以做3D建模 |
| 药物相关方案 | 🔴 不做 | 营地老师建议不碰药物 |

## 九、孙超的硬件调研清单

你是全队唯一懂硬件的人。以下是明天上午需要快速出结果的调研项：

### 必做（Day 2上午）

| 调研项 | 搜索关键词/方法 | 期望产出 |
| --- | --- | --- |
| TEC制冷模块 | "TEC 微型 半导体制冷 模组 尺寸" | 最小尺寸（能否放进泳镜？）、功率（电池能不能带？）、降温幅度（水下环境能否生效？） |
| 眼压传感器 | "眼压 传感器 穿戴 连续监测" | 现有方案对比（隐形眼镜式/角膜反射式）、集成难度 |
| 微型气泵 | "微型 气泵 MEMS 静音" | 能否做水下气压平衡？噪音水平？ |
| 气垫密封方案 | "气垫 密封 水下 泳镜 专利" | 现有专利/产品参考 |
| 泳镜人机工学 | "swimming goggle ergonomics pressure distribution" | 眼球周围的压力分布数据 |

### 备查（Day 2下午）

| 调研项 | 说明 |
| --- | --- |
| 深大青光眼实验室 | 研究方向？有没有可复用的数据？ |
| 青光眼全球患病率 | 市场大小数字（中国+全球） |
| Kickstarter同类项目 | 有没有人众筹过？失败原因？ |

### 你的知识库可以直接调用的

| 知识点 | 来源 |
| --- | --- |
| TEC半导体制冷原理 | 硬件常识——"TEC降压很简单" |
| 传感器选型方法论 | 产业图谱 → [[产业图谱入口]] |
| BOM成本估算 | 五线雷达经验——你能快速算出一个模组的物料成本 |
| 竞品分析框架 | PRD作业 → [[作业11-5线激光雷达PRD-v1.0]] |
| 结构+光学的平衡 | 亿维瑞光经验——"体积不能变大"的限制下如何做权衡 |

## 十、关键金句（答辩可用）

"小红书上有成千上万的青光眼患者在问'能不能游泳？'——但回答永远是'选大框的'。没有一个产品在帮他们。" — 来自真实用户调研

"这个问题相当于大家不知道可以有更好的解决方案。或者说这个痛点他们就这样忍着了。一定要有一个好的产品出现，你才知道这个问题才是可以解决的。" — 张书

"你花钱买焦虑，而且必须是有用的。" — 孙超（医疗产品的高溢价来自健康焦虑的付费意愿）

"先做消费级，不拿证。在宣传口径上不要说自己是治疗型的。" — 李总

"只打刚需。不够痛的产品，患者不付钱。PCI术后管理能跑出来，糖尿病管理跑不出来——区别只有一条：不做管理会不会马上死。" — 姚总

## 十一、下一步（7/24 Day 2）

- 🚨 上午听医生需求分享——盯眼科/青光眼相关内容

- 🚨 找深大青光眼实验室同学——获取专业输入

- 🚨 王慧琳查文献——泳镜压迫的眼压数据

- 🔴 孙超出硬件调研报告——TEC/传感器/气泵可行性

- 🔴 张书出结构草图——气垫式镜圈

- 🟡 团队投票定v1方向——是否聚焦"物理结构改良"

- 🟡 初版Pitch Deck骨架

文档创建：2026-07-23深夜。基于7/23两段团队讨论+两场嘉宾分享的交叉提取。